ПРОЕКТ

Утверждена

постановлением администрации Грачевского муниципального округа

Ставропольского края

Муниципальная программа

Грачевского муниципального округа Ставропольского края

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

Паспорт

муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

| Наименование Программы | муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители Программы | управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; управление сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; управление имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; Бешпагирское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Кугультинское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Спицевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Участники Программы | организации (учреждения, предприятия) Грачевского муниципального округа |
| Подпрограмма Программы | подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» |
| Цели Программы | повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Грачевского муниципального округа |
| Индикаторы достижения целей Программы | доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципальных образований; доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа доля учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края подготовленных к осенне-зимнему периоду |
| Сроки реализации Программы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Объем финансового обеспечения Программы составит 736,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 65,00 тыс. рублей; в 2022 году – 115,00 тыс. рублей; в 2023 году – 88,15 тыс. рублей; в 2024 году – 156,00 тыс. рублей; в 2025 году – 156,00 тыс. рублей; в 2026 году – 156,00 тыс. рублей; из них за счет средств Грачевского муниципального округа – 736,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 65,00 тыс. рублей; в 2022 году – 115,00 тыс. рублей; в 2023 году – 88,15 тыс. рублей; в 2024 году – 156,00 тыс. рублей; в 2025 году – 156,00 тыс. рублей; в 2026 году – 156,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | поддержание на уровне 100% доли объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципальных образований к 2026 году; увеличение доли замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа, до 100% к 2026 году |

Приоритеты и цели реализуемой в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края

Программа разработана на основании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;

Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года N 607 "Об оценке эффективности деятельности органом местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Стратегией социально-экономического развития Грачевского муниципального района Ставропольского края до 2035 года, утвержденной решением Совета Грачевского муниципального района от 19 декабря 2019 года N 65;

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденным постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15.12.2020 г.   № 22;

Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15.12.2020 г. № 23;

Перечнем муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2020 году, утвержденных распоряжением администрации Грачевского муниципального округа от 15.12.2020 г. № 24 и других нормативных правовых актов Ставропольского края и Грачевского муниципального округа.

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации Программы является повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования.

Реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, посещающих бюджетные учреждения Грачевского муниципального округа, снизить объем финансовых средств, направляемых из бюджета Грачевского муниципального округа на оплату коммунальных услуг и энергоресурсов, потребляемых организациями, финансируемыми из бюджета Грачевского муниципального округа.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения задач и выполнения основных мероприятий подпрограммы Программы, взаимосвязанной по срокам, ресурсам и исполнителям:

подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края», приведена в приложении 1 к Программе.

Сведения об индикаторах достижения целей Программы и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных целям Программы, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы, приведены в приложении 3 к Программе.

Перечень основных мероприятий подпрограмм Программы приведен в приложении 4 к Программе.

Объемы и источники финансового обеспечения Программы приведены в приложении 5 к Программе.

_______________________________________

Приложение 1

к муниципальной программе

Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

Подпрограмма

«Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

Паспорт

подпрограммы «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского округа Ставропольского края»

| Наименование подпрограммы | подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» (далее соответственно – Подпрограмма, Программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края |
| Соисполнители подпрограммы | управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; управление сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; управление имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – фин. управление); управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – УТСЗН); Бешпагирское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Бешпагирское ТУ); Кугультинское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Кугультинское ТУ); Спицевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Спицевское ТУ); Старомарьевское территориальное управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Старомарьевское ТУ); |
| Участники подпрограммы | организации (учреждения, предприятия) Грачевского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |
| Показатели решения задач подпрограммы | удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021-2026 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы | Объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 736,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 65,00 тыс. рублей; в 2022 году – 115,00 тыс. рублей; в 2023 году – 88,15 тыс. рублей; в 2024 году – 156,00 тыс. рублей; в 2025 году – 156,00 тыс. рублей; в 2026 году – 156,00 тыс. рублей; из них за счет средств Грачевского муниципального округа – 736,15 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 65,00 тыс. рублей; в 2022 году – 115,00 тыс. рублей; в 2023 году – 88,15 тыс. рублей; в 2024 году – 156,00 тыс. рублей; в 2025 году – 156,00 тыс. рублей; в 2026 году – 156,00 тыс. рублей; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв.метр общей площади до 0,117 Гкал/м2 к 2026 году. |

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

1. Проведение обучающих семинаров с работниками бюджетных учреждений по вопросам энергосбережения.

Основная масса приобретенных Грачевским муниципальным округом энергоресурсов потребляется в зданиях, находящихся в пользовании муниципальных учреждений. Значительная часть энергоресурсов используется нерационально по ряду причин (устаревшие технологии, низкое качество энергетического оборудования).

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается:

Проведение обучающих семинаров позволит разработать и внедрить в бюджетных учреждениях комплекс мероприятий по повышению энергетической эффективности.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет снижение удельного расхода тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв.метр общей площади до 0,117 Гкал/м2.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.

2. Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа.

Замена оконных блоков позволит отразить до 35 % потерь тепловой энергии уходящей через окна, что в конечном итоге уменьшит удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается произвести замену оконных блоков в зданиях администрации Грачевского муниципального района и муниципальных учреждений.

Непосредственным результатом реализации данного основного мероприятия Подпрограммы станет увеличение доли замененных оконных блоков в общем объеме оконных блоков, требующих замены до 100% в 2026 году.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края

3. Подготовка учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду.

Выполнение данного мероприятия предусматривает расходы на мероприятия направленные на подготовку учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду.

Без промывки и гидравлических испытаний системы отопления невозможна нормальная работа отопительной системы. Проведенные мероприятия  позволяют: устранить проблему с недостаточным или неравномерным прогреванием батарей; уменьшить вероятность наступления аварийной ситуации; снизить затраты на нагрев и перекачку теплоносителя. Вышеуказанные мероприятия позволят снизить расход тепловой энергии, что в конечном итоге уменьшит удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Непосредственным результатом реализации основных средств станет обеспечение подготовки учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду.

Ответственным исполнителем данного основного мероприятия Подпрограммы является финансовое управление, УТСЗН, Бешпагирское ТУ, Кугультинское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы приведен в приложении 4 к Программе.

Приложение 2

к муниципальной программе

Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах достижения целей муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» и показателях решения задач подпрограмм Программы и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель 1. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Грачевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципальных образований | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Доля замененных оконных блоков в общем количестве оконных блоков, требующих замены в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа | % | 81 | 85 | 88 | 90 | 92 | 94 | 97 | 100 |
| 3. | Доля учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края подготовленных к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в расчете на 1 кв. метр общей площади | Гкал/м2 | 0,127 | 0,126 | 0,125 | 0,124 | 0,122 | 0,120 | 0,119 | 0,117 |

__________________________________________

Приложение 3

к муниципальной программе Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

СВЕДЕНИЯ

о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»*, задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели Программы в достижении стратегических целей социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы, влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами подпрограммы Программы в достижении той же цели Программы**

| № п/п | Цели Программы и задачи подпрограмм Программы | Значения весовых коэффициентов, присвоенных целям Программы и задачам подпрограмм Программы по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель Программы «Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Грачевского муниципального округа» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача Подпрограммы «Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования» | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

_________________

*Далее в настоящем Приложении используется сокращение – Программа.

**Далее в настоящем Приложении используется сокращение – весовые коэффициенты, присвоенные целям Программы и задачам подпрограмм Программы»

________________________________________________

Приложение 4

к муниципальной программе

Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий подпрограмм Программы

| N п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Тип основного мероприятия | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) основного мероприятия подпрограммы Программы | Срок |  | Связь с индикаторами достижения целей Программы и показателями решения задач подпрограммы Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель 1.Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в организациях, финансируемых из бюджета Грачевского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | х | Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; Соисполнитель Подпрограммы: – управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – управление сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – управление имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края УТСЗН, Бешпагирское ТУ, Кугультинское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 2021 год | 2026 год | Пункты 1-3 приложения 2 к Программе |
| Задача 1. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: Проведение обучающих семинаров с работниками бюджетных учреждений по вопросам энергосбережения | выполнение функций структурными подразделениями администрации округа | Ответственный исполнитель Подрограммы: отдел градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – отдел градостроительства и ЖКХ); | 2021 год | 2026 год | Пункт 4 приложения 2 к Программе |
| 1.2. | Основное мероприятие: Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа СК | выполнение функций структурными подразделениями администрации округа | Соисполнитель Подпрограммы: – управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – управление сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – управление имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края; – финансовое управление администрации Грачевского муниципального округа | 2021 год | 2026 год | Пункт 2 приложения 2 к Программе |
| 1.3. | Основное мероприятие: Подготовка учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду | выполнение функций структурными подразделениями администрации округа | Ответственный исполнитель Подпрограммы: отдел градостроительства и ЖКХ; Соисполнитель Подпрограммы: Финансовое управление УТСЗН, Бешпагирское ТУ, Кугультинское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ | 2024 год | 2026 год | Пункт 3 приложения 2 к Программе |

___________________________________________________

Приложение 5

к муниципальной программе Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

финансового обеспечения Программы

| № п/п | Наименование подпрограммы Программы, основного мероприятия подпрограммы Программы | Источники финансового обеспечения по ответственному исполнителю подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы | Объемы финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Всего | 65,00 | 115,00 | 88,15 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  |  | Средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные | 65,00 | 115,00 | 88,15 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  |  | Ответственному исполнителю отделу градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Бешпагирскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Кугультинскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Спицевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Старомарьевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные | 65,00 | 115,00 | 88,15 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
|  |  | Ответственному исполнителю отделу градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 00,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы управлению сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Бешпагирскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Кугультинскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Спицевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Старомарьевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие: Проведение обучающихся семинаров с работниками бюджетных учреждений по вопросам энергосбережения | Средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственному исполнителю отделу градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы управлению сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие: Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа | Средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные | 65,00 | 115,00 | 88,15 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
|  |  | Ответственному исполнителю отделу градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы управлению сельского хозяйства и охрана окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы управлению имущественных и земельных отношений администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 1.1.3. | Основное мероприятие: Подготовка учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду | Средства местного бюджета, в т.ч. предусмотренные | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,00 | 106,00 | 106,00 |
|  |  | Ответственному исполнителю отделу градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Управлению труда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Бешпагирскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Кугультинскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Спицевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
|  |  | Соисполнителю Подпрограммы Старомарьевскому ТУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|  |  | Соисполнителю Программы финансовому управлению администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |

___________________________________________