Обнародовано на информационном стенде 30 января 2023 года

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 30 января 2023 г № 42**

**О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ОТ 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 596 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО (СРОКОМ ДО ТРЕХ ЛЕТ) ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ НА 2023-2025 ГОДЫ»**

На основании п. 4 ст. 63 Закона Ставропольского края от 28.06.2013 года № 57-кз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края», Постановления Правительства Ставропольского края от 09 января 2023 года № 1-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г. № 225-п», администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15 июня 2022 года № 596 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы», изложив муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 21 ноября 2022 года № 1012 «О внесении изменений в постановление администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 15 июня 2022 года № 596 «Об утверждении муниципального краткосрочного (сроком до трех лет) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2023-2025 годы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Грачевского муниципального округа Ставропольского края в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Грачевского

муниципального округа

Ставропольского края

С.Л.ФИЛИЧКИН

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации Грачевского**

**муниципального округа**

**Ставропольского края**

**от 30.01.2023 г. № 42**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАТКОСРОЧНЫЙ (СРОКОМ НА ТРИ ГОДА) ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ГРАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, НА 2023 - 2025 ГОДЫ**

**Таблица 1**

**Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Код МКД\*** | **№ п/п** | **Год проведения работ** | **Наименование муниципального образования** | | **Адрес МКД** | **Способ формирования фонда капитального ремонта\*\*** | **Год ввода в эксплуата-цию** | **Год последнего капитального реомнта** | **Сведения об объектах культурного наследия (ОКН)** | | | **Общая площадь МКД** | **Всего** | | **ко**  **лличес**  **тво жителей** | **колличес-тво этажей** | **количество подъездов** | **Стоимость капитального ремонта всего** | | | | | **Плановая дата завершения работ** |
| **Всего** | **в том числе жилых помещений, находящихся в собственности** |
| **Включен в реестр ОКН**  **да/нет** | **Включен в перечень выявленных ОКН**  **да/нет** | **Предмет охраны ОКН определен**  **да/нет** | **всего** | **за счет средств Фонда** | **за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации** | **за счет средств местного бюджета** | **за счет средств собственников помещений в МКД** |
| 1461 | 1 | 2023 | Грачёвский муниципальный округ | | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483,06 | 399,06 | 399,06 | 11 | 2 | 2 | 1 505 004,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 505 004,30 | 31.12.2023 |
| **Итого 2023 год** | | | | | | | | | | | | **483,06** | **399,06** | **399,06** | **11** |  |  | **1 505 004,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 505 004,30** |  |
| 6404 | 2 | 2024 | | Грачёвский муниципальный округ | с. Грачевка, ул. Юбилейная, д. 3 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 612,30 | 379,00 | 379,00 | 17 | 2 | 1 | 2 154 892,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 892,52 | 31.12.2024 |
| 6404 | 3 | 2024 | | Грачёвский муниципальный округ | с. Сергиевское, ул. Юбилейная, д. 48 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 584,60 | 400,00 | 400,00 | 14 | 2 | 1 | 2 128 852,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 128 852,95 | 31.12.2024 |
| 1461 | 4 | 2024 | | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 13 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 483,06 | 399,06 | 399,06 | 11 | 2 | 2 | 2 973 664,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 664,13 | 31.12.2024 |
| 1523 | 5 | 2024 | | Грачёвский муниципальный округ | с. Старомарьевка, ул. Комсомольская, д. 23 | 1 | 1978 |  | нет | нет | нет | 480,40 | 395,40 | 395,40 | 14 | 2 | 1 | 983 383,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 383,49 | 31.12.2024 |
|  |  | **Итого 2024 год** | | |  |  |  |  |  |  |  | **2160,36** | **1573,46** | **1573,46** | **56,00** |  |  | **8 240 793,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8 240 793,09** |  |
|  |  |  | | **Итого Грачёвский муниципальный округ** | | | | | |  |  | **2643,42** | **1972,52** | **1972,52** | **67,00** |  |  | **9 745 797,39** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 745 797,39** |  |